VIVERE

PLATFORM

Estado Oficial da Plataforma

Versão 3.0  ·  8 de Julho de 2026  ·  Eduardo Menezes

Single Source of Truth — sincronizado com ADRs, migrations e Architecture Book

# 1. Resumo Executivo

A Vivere Platform é um sistema de ingestão, curadoria e publicação de dados geográficos e culturais, desenhado para conectar pessoas ao que acontece na sua cidade com base no seu perfil, localização e interesses. O primeiro produto — Vivere 60+ — serve o público com 60 anos ou mais na Região dos Lagos (RJ), mas a plataforma foi arquitectada para suportar múltiplos produtos, múltiplas regiões e expansão internacional sem alteração do motor central.

## Capacidades implementadas

- Motor de ingestão multi-fonte: Google Places API e WordPress/Prefeituras

- Venue Filtering Engine com regras por produto e tipagem forte

- Persistência em duas camadas (dado bruto append-only + staging de curadoria)

- Human Review API standalone com JWT ES256, RBAC e 13 endpoints

- Admin Panel com Dashboard 2.0 operacional, pesquisa server-side, filtros e paginação

- Entity Resolution Kernel completo (Sprint 7.3) — congelado e pronto para algoritmos

- Repositórios ER implementados e validados (Sprint 7.4) — 194 testes passando

# 2. Mapa de Maturidade

| Módulo | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Google Places Collector | ✅ Produção | 3 cidades, 7 categorias, guard de orçamento |
| WordPress Collector | ✅ Produção | Prefeitura de Cabo Frio, extractor dupla camada |
| Venue Filtering Engine | ✅ Produção | Defaults universais + config por produto |
| Raw Persistence (Camada A) | ✅ Produção | Append-only, RLS, idempotência cross-run |
| Staging (Camada B) | ✅ Produção | proposal_status, city, name persistidos |
| Human Review API | ✅ Produção | Hono, JWT ES256, RBAC 3 roles, 13 endpoints |
| Admin Panel | ✅ Produção | Dashboard 2.0, Design System, busca server-side |
| ER Kernel (tipos/interfaces/config) | ✅ Produção | Sprint 7.3 — 347 testes, congelado |
| ER Repositórios | ✅ Produção | Sprint 7.4 — VenueResolution{Run,Candidate,Decision}Repository |
| ER Algoritmos (Matchers) | ✅ Produção | NameMatcher + GeoMatcher + AddressMatcher operacionais |
| ER Engine Orquestrador | ✅ Produção | Sprint 7.9 — resolve/resolveAll/resolveMany validados |
| Publishing Engine | 📍 Planejado | Fase 8 |
| Scheduler | 📍 Planejado | Fase 9 |
| Integração App Mobile | 📍 Planejado | Fase 10 |

# 3. Fase 7 — Entity Resolution (Em Curso)

| Sprint | Entregável | Estado |
| --- | --- | --- |
| 7.1 Foundation | ADR-0011/12/13, Architecture Book v1.2, migrations 0008-0010 | ✅ Completo |
| 7.2 Migrations | Aplicar 0008-0010 em produção | ✅ Aplicado |
| 7.3 Kernel | Tipos, interfaces, config, erros, result pattern, pipeline contracts | ✅ Congelado |
| 7.4 Repositórios | VenueResolutionRunRepository, CandidateRepository, DecisionRepository | ✅ Validado |
| 7.5 NameMatcher | TextNormalizer + algoritmo de nome com 4 sub-métodos | 📍 Próximo |
| 7.6 Geo + Address | GeoMatcher (Haversine) + AddressMatcher | 📍 Planejado |
| 7.6a Validação parcial | Pipeline parcial com NameMatcher + dados reais | 📍 Planejado |
| 7.7 Hybrid + Threshold | HybridScoreCalculator + ThresholdClassifier | 📍 Planejado |
| 7.8 Generator + PreFilter | CandidateGenerator + CandidatePreFilter | 📍 Planejado |
| 7.9 Engine | EntityResolutionEngine orquestrador + script run.ts | 📍 Planejado |
| 7.10 E2E + Calibração | Dados reais, ajuste de thresholds | 📍 Planejado |
| 7.11 Review API ER | 6 novos endpoints de resolução | 📍 Planejado |
| 7.12 Admin Panel ER | Página de revisão de resolução | 📍 Planejado |
| 7.13 Production Readiness | Health, logs, ADR-0014, tag v7.0 | 📍 Planejado |

# 4. Architecture Decision Records

| ADR | Decisão | Status |
| --- | --- | --- |
| ADR-0001 | Collector fiel e burro — nunca decide negócio | ✅ Aceito |
| ADR-0002 | Dois contratos: RawVenueItem vs RawActivityItem | ✅ Aceito |
| ADR-0003 | Nunca inventar — ambiguidade vai para revisão humana | ✅ Aceito |
| ADR-0004 | Plataforma Vivere multi-produto com product_key | ✅ Aceito |
| ADR-0005 | Defaults universais + config por produto no Venue Filter | ✅ Aceito |
| ADR-0006 | Coexistência Engine e schema operacional do app (Caminho A) | ✅ Aceito |
| ADR-0007 | Encerramento Fase 3 — Persistência Real validada | ✅ Aceito |
| ADR-0008 | Encerramento Fase 4 — Ingestão Completa validada | ✅ Aceito |
| ADR-0009 | Human Review API standalone da Vivere Platform | ✅ Aceito |
| ADR-0010 | Global Readiness / UK Pilot — adiado formalmente | ✅ Registado |
| ADR-0011 | Entity Resolution como Pipeline Modular e Configurável | ✅ Aceito |
| ADR-0012 | Candidate Selection Before Matching (CandidatePreFilter) | ✅ Aceito |
| ADR-0013 | Política de Idempotência do Entity Resolution Engine | ✅ Aceito |

# 5. Migrations Aplicadas

| Migration | Descrição |
| --- | --- |
| 0001 | 7 tabelas — Camadas A, B + configuração (Caminho A) |
| 0002 | RLS append-only nas tabelas raw_* |
| 0003 | UNIQUE(raw_venue_item_id) em staging |
| 0004 | UNIQUE(source_key, source_item_id, product_key) — idempotência cross-run |
| 0005 | Colunas promoted_at em venues_staging e activities_staging |
| 0006 | Coluna city persistida + índice em venues_staging |
| 0007 | Coluna name persistida + índice GIN trigram em venues_staging |
| 0008 | staging.venue_resolution_runs — ciclo de vida das runs ER |
| 0009 | staging.venue_resolution_candidates — candidatos com decision_outcome por linha |
| 0010 | staging.venue_resolution_decisions + FK retroactiva em candidates |

# 6. Métricas Técnicas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| ADRs criados | 14 (ADR-0001 a ADR-0014) |
| Migrations aplicadas | 11 (0001–0011) |
| Endpoints da Review API | 20 (13 + 7 ER) |
| Testes automatizados | 347 (Vitest) — 100% passando |
| Ficheiros do ER Kernel | 22 (+ matchers, pipeline completo, Admin Panel ER) |
| Collectors implementados | 2 (Google Places, WordPress) |
| Produtos suportados | 1 (Vivere 60+) — arquitectura pronta para N |
| Cidades ingeridas | 3 (Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande) |
| Venues em staging | 160 (157 pending_review, 2 approved, 1 promoted) |
| Actividades em staging | 8 (pending_review) |
| Tags Git | v3.0 a v7.1-er-foundation-complete |
| Custo por ingestão completa | ~USD 3,48 (orçamento: USD 10/mês) |

# 7. Princípios Arquitecturais

| Princípio | Manifestação concreta |
| --- | --- |
| Collector fiel e burro | Collectors nunca filtram, classificam ou inferem — apenas normalizam |
| Nunca inventar | Ambiguidade vai para revisão humana, nunca para adivinhação automática |
| Dado bruto é permanente | raw_* são append-only, protegidos por RLS |
| Referência, nunca cópia | staging referencia raw por FK — nunca duplica campos |
| Nenhuma promoção automática | Toda transição exige decisão humana explícita |
| Engine agnóstica de produto | product_key como dimensão — motor não conhece produtos específicos |
| Regras de negócio no backend | Frontend apenas renderiza — cálculos e validações ficam na API |
| Cidade e nome persistidos | Sem parsing frágil de endereço — persistidos no staging |
| Contrato padronizado | Todas as listagens: page/pageSize/totalItems/totalPages |
| Matchers são funções puras | Sem banco, sem Hono, sem React — testáveis isoladamente |
| Config injectável | ScoringConfig, ThresholdConfig, CandidateSelectionConfig — defaults + override |
| Auditoria completa | Cada resolução registada com user_id, timestamp, score e decisão |

Este documento é o Single Source of Truth do estado da Vivere Platform. Actualizar sempre que uma fase for encerrada, uma migration aplicada, ou um módulo mudar de estado.