# VIVERE

PLATFORM

# Estado Oficial da Plataforma

## v4

13 de Julho de 2026 · Eduardo Menezes

Substitui v3 (desactualizada desde antes da Fase 8 — registava Publishing Engine como "Planejado")

# Estado por Módulo

| Módulo | Status |
| --- | --- |
| Collectors (WordPress, Google Places) | Production |
| Persistence Layer (Camada A — Raw) | Production |
| Entity Resolution | Production |
| Admin Panel | Production |
| Review API | Production |
| Publishing Engine | Production |

# Publishing Engine — Marcos de Validação

| Marco | Status |
| --- | --- |
| First Production Publish | ✓ validado |
| Idempotência (segunda execução) | ✓ validado |
| Foreign Keys staging → public (migration 0016) | ✓ aplicadas |
| Production Preview (--preview fiel ao publish() real) | ✓ validado |
| Regional Expansion | Próximo passo: Brooklin (São Paulo) |

# Primeira Publicação em Produção

Produto: vivere-60-mais · Região: Cabo Frio, RJ · Data: 13 de Julho de 2026

- Run 1 (96e54953...): 26 venues publicados, 1 activity publicada, 3 activities expiradas correctamente ignoradas (ADR-0020), 0 erros.

- Run 2 (9f0ccdd0..., mesmo produto, sem alteração em staging): 0 venues publicados, 26 skipped; 0 activities publicadas, 4 skipped; 0 erros.

- Zero duplicação técnica confirmada (nenhum engine_venue_id repetido).

- 28 eventos gravados na Run 1 (26× VenuePublished, 1× ActivityPublished, 1× PublicationRunCompleted); zero eventos redundantes na Run 2.

- Dados legacy (11 venues, 21 activities) inalterados nas duas runs.

- Dois pares de venues com nome coincidente ("Praia do Forte"/"Canto do Forte", depois "Canto do Forte"/"Canto do Forte — Hospedagem") identificados pelo relatório de duplicados do --preview, investigados com evidência (place_id, google_types, morada, telefone, contagem de activities associadas) e resolvidos por curadoria de nome — confirmados como entidades distintas, não duplicados técnicos.

# Migrations Aplicadas (Fase 8)

| Migration | Descrição | Status |
| --- | --- | --- |
| 0012 | public.venues — campos da engine | ✓ aplicada |
| 0013 | public.activities — campos da engine | ✓ aplicada |
| 0014 | (consolidação schema Publishing Engine) | ✓ aplicada |
| 0015 | (consolidação schema Publishing Engine) | ✓ aplicada |
| 0016 | FKs staging.promoted_*_id → public.*.id | ✓ aplicada (corrigida antes de aplicar) |
| 0017 | Backfill occurrences string → jsonb nativo | ✓ aplicada |

# ADRs Consolidadas

| ADR | Título | Status |
| --- | --- | --- |
| 0015 | Schema — Convergência de Campos da Engine | Aceito |
| 0016 | Política de Arquivação | Aceito |
| 0017 | Estratégia de Publicação por Produto | Aceito |
| 0018 | Campos Preservados (whitelist) | Aceito |
| 0019 | Operational Model | Aceito |
| 0020 | Política de Publicação de Activities com Múltiplas Ocorrências | Aceito |

Pendências de documentação registadas para consolidação futura (já reflectidas no Architecture Book v1.2, ainda sem ADR dedicada):

- Assimetria do gate de publicação: venues via proposal_status = promoted; activities via venue_resolution_status + decisão em venue_resolution_decisions (Architecture Book v1.2 §7).

- Arquivação automática de activities por expiração periódica (sem nova ingestão) fica para a Fase 9 — Scheduler.

# Contagem de Testes

O módulo Publishing Engine (src/publishing) tem 160 testes, cobrindo: PublicationTransformer, VenuePublisher, ActivityPublisher, PublishingEngine, contrato dos repositórios, selecção de ocorrência (ADR-0020), parser tolerante de occurrences, precedência de nome curado, e detecção de duplicados.

O total da plataforma (todos os módulos) não foi reconfirmado nesta revisão — a última contagem oficial antes da Fase 8 era de 367 testes (Estado Oficial v3, então já desactualizado noutros aspectos). Recomendo correr a suite completa (ex.: npm test -- --reporter=verbose ou equivalente) antes de fixar o número definitivo neste documento, em vez de assumir uma soma aritmética não verificada.

# Próximo Ciclo

Arquitectura principal considerada congelada a partir da Sprint 8.8. O foco muda de construir infraestrutura para expandir conteúdo — ver Regional Expansion Playbook.

- Fase 9 — Brooklin (São Paulo)

- → Campo Belo

- → Moema

- → Santo Amaro

- → Zona Sul

- → São Paulo Capital