# VIVERE

PLATFORM

# Regional Expansion Checklist

## v1.0

13 de Julho de 2026 · Eduardo Menezes

Companion operacional da ADR-0021 e do Regional Expansion Playbook v1.0. Preencher uma cópia por região.

Região: ______________________     Product key: ______________________

Data de início: ______________________     Data de congelamento: ______________________

# 1. Definir região

☐  Área geográfica delimitada (bairro/cidade/raio)

☐  product_key definido (novo produto, ou extensão de existente — decisão registada)

# 2. Configurar coletores

☐  source_query_text ajustado para a nova região, por Collector relevante

☐  Nenhum Collector novo criado sem necessidade — reutilização confirmada

# 3. Ingestão

☐  Scripts de ingestão executados para a região

☐  Contagem de raw_venue_items novos registada: ______

☐  Contagem de raw_activity_items novos registada: ______

☐  Tempo de ingestão registado (métrica obrigatória): ______

☐  Proporção de erros de colecta revista — normal face à experiência anterior, ou investigada se anómala

# 4. Entity Resolution

☐  Pipeline de ER executado sobre os novos raw_*_items

☐  Tempo de Entity Resolution registado (métrica obrigatória): ______

☐  Matchers/thresholds NÃO alterados (ou, se alterados, ADR nova aberta antes de prosseguir)

# 5. Human Review

☐  Venues revistos: promoted / rejected

☐  Taxa de confirmação humana registada (métrica obrigatória): ______

☐  Contagem de matched registada (métrica obrigatória): ______

☐  Contagem de proposed_new registada (métrica obrigatória): ______

☐  Contagem de unresolved registada (métrica obrigatória): ______

# 6. Preview

☐  publish.ts --product-key=<produto> --preview executado

☐  Tempo de Preview registado (métrica obrigatória): ______

☐  Resumo por categoria revisto (venues: novos/dirty/não-dirty/arquivar)

☐  Resumo por categoria revisto (activities: novas/dirty/expiradas/venue pendente-NULL)

☐  Funil de elegibilidade de activities revisto e explicado

☐  Relatório de duplicados obtido

☐  Amostra de itens revista

☐  Zero ⚠ ANÓMALO sem explicação

# 7. Revisão dos duplicados

☐  Cada grupo do relatório investigado individualmente com evidência: place_id, google_types, morada, telefone, source_query_text, contagem de activities associadas

☐  Contagem de grupos de duplicados registada (métrica obrigatória): ______

☐  Cada grupo resolvido com decisão explícita — fundir / rejeitar / manter separados com nome curado (nunca "ignorado")

☐  Nenhum dedupe automático aplicado

# 8. Publicação

☐  Preview limpo confirmado antes de prosseguir (pré-requisito, não opcional)

☐  publish.ts --product-key=<produto> (sem flags) executado

☐  Tempo de Publish registado (métrica obrigatória): ______ (duration_ms da run)

☐  status da run confirmado: success, ou partial com erros explicados

☐  Zero duplicação técnica confirmada (engine_venue_id / engine_activity_id únicos)

☐  Eventos gravados confirmados em public.publication_events

☐  Dados de outras regiões/produtos confirmados inalterados

# 9. Validação em campo

☐  Conteúdo publicado confirmado correcto por utilizador real da região (ou processo alternativo, se não houver validador dedicado)

☐  Nomes, moradas, datas de activities e imagens conferem com a realidade

# 10. Congelar região — critérios (ADR-0021)

Todos os itens seguintes têm de estar satisfeitos antes de declarar a região congelada:

☐  (1) --preview revisto, sem anomalias por explicar

☐  (2) Todos os grupos de duplicados revistos com evidência e decisão explícita

☐  (3) Publicação real executada, status success/partial explicado

☐  (4) Segunda execução confirmada idempotente

☐  (5) Validação em campo concluída

☐  (6) Todas as métricas obrigatórias registadas (ver tabela a seguir)

☐  (7) Nenhuma alteração de código pendente por causa desta região

☐  Região registada como "Production" no Estado Oficial da Plataforma

☐  Se esta região for o Regional Baseline (Brooklin, ou uma futura baseline declarada) — registada formalmente como tal, e a partir daqui toda mudança de escopo amplo (Collectors, Entity Resolution, Publishing Engine, parsers) deve ser confirmada contra esta região antes de aceite (ADR-0021)

# 11. Expandir para a próxima

☐  Região seguinte do roadmap identificada

☐  Lições desta região documentadas (nomes coincidentes, tipos de venue recorrentes, etc.)

# GO / NO-GO

Ponto formal de decisão — preencher sempre, mesmo quando a resposta parecer óbvia.

☐  GO para a próxima região

☐  NO-GO — motivo registado abaixo, região não avança

Motivo:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Responsável: ______________________________     Data: ______________________

# Lições Aprendidas

Preencher no fecho da região — alimenta a próxima onda directamente (Playbook, etapa 11) e, ao fim de várias regiões, torna-se referência própria.

| Tema | Lição |
| --- | --- |
| Collector |  |
| Google Places |  |
| Entity Resolution |  |
| Human Review |  |
| Publishing |  |

# Anexo — Definição exacta das métricas obrigatórias

| Métrica | Como medir |
| --- | --- |
| Venues encontrados | count(*) de raw_venue_items novos para a região, após ingestão |
| Activities encontradas | count(*) de raw_activity_items novos para a região, após ingestão |
| Matched | count(*) de activities_staging WHERE product_key = <produto> AND venue_resolution_status = 'matched' |
| Proposed_new | count(*) de activities_staging WHERE product_key = <produto> AND venue_resolution_status = 'proposed_new' |
| Unresolved | count(*) de activities_staging WHERE product_key = <produto> AND venue_resolution_status = 'unresolved' (ou NOT IN ('matched','proposed_new')) |
| Duplicados (venues) | Nº de grupos devolvidos por detectVenueDuplicates() no --preview, mais quantos resultaram em fusão/rejeição vs. mantidos separados |
| Taxa de confirmação humana | count(proposal_status IN ('promoted','rejected')) / count(*) sobre venues_staging elegíveis para revisão, para o produto |
| Tempo de ingestão | Diferença entre início e fim da(s) execução(ões) dos scripts de ingestão |
| Tempo de Entity Resolution | Diferença entre início e fim da execução do pipeline de ER |
| Tempo de Preview | Diferença entre início e fim da execução de publish.ts --preview |
| Tempo de Publish | duration_ms da linha correspondente em public.publication_runs |

Registar todos os valores desta tabela, preenchidos, junto com a cópia deste checklist da região — esse par (checklist + valores) é o registo histórico que permite comparar regiões futuras às anteriores (ADR-0021, secção de Justificação).